|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Shelby FC

**Turno PL1**

Entrega Intermédia Nº4

Autores

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Nome** |
| 2211739 | Micael Pereira |
| 2211695 | André Sousa |
| 2211737 | João Barros |
| 2211713 | João Duarte |

Revisões

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Alterações** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Backlog de Produto do Sprint

|  |  |
| --- | --- |
| Prioridade | Item de Trabalho/User Story |
| 1 | Construção da Loja Online |
| 2 | Produção do Logótipo |
| 3 | Produção de 10 Produtos |
| 4 | Manual de Normas |
| 5 | Mapa de Navegação da Loja |
| 6 | Produção da apresentação |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Alocação de Recursos às Tarefas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome de Estudante | Tarefas | Tempo despendido |
| André Sousa | Produção do Logótipo + Produção de 10 Produtos + Construção da Loja Online | 14h |
| João Barros | Produção do Logótipo + Produção de 10 Produtos + Manual de Normas + Mapa de Navegação + Apresentação | 20h |
| João Duarte | Produção do Logótipo + Produção de 10 Produtos | 11h |
| Micael Pereira | Produção do Logótipo + Produção de 10 Produtos | 17h |

# Relatório de Retrospetiva

Esta etapa correu bem, todos os membros conseguiram terminar as tarefas a tempo.

* 1. **Aspetos que correram bem na etapa anterior**
* Construção da Loja Online
* Produção dos Produtos
  1. **Aspetos que podiam ter corrido melhor na etapa anterior**

Nenhum a apontar.

**3.3 Observações e/ou lições aprendidas**

Com esta etapa aprendemos a montar e gerir uma loja online em primeira mão.