|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Shelby FC

**Turno PL1**

Entrega Intermédia Nº6

Autores

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Nome** |
| 2211739 | Micael Pereira |
| 2211695 | André Sousa |
| 2211737 | João Barros |
| 2211713 | João Duarte |

Revisões

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Alterações** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Backlog de Produto do Sprint

|  |  |
| --- | --- |
| Prioridade | Item de Trabalho/User Story |
| 1 | Modelo DER |
| 2 | Modelo Lógico |
| 3 | Dicionário de Dados |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Alocação de Recursos às Tarefas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome de Estudante | Tarefas | Tempo despendido |
| André Sousa | Modelo DER + Dicionario de Dados | 3h |
| João Barros | Modelo DER | 1h |
| João Duarte | Dicionário de dados | 1h |
| Micael Pereira | Modelo lógico | 5h |

# Relatório de Retrospetiva

Esta etapa correu bem, todos os membros conseguiram terminar as tarefas a tempo.

* 1. **Aspetos que correram bem na etapa anterior**
* Modelo DER
* Modelo Lógico
* Dicionário de dados
  1. **Aspetos que podiam ter corrido melhor na etapa anterior**

Nenhum a apontar.

**3.3 Observações e/ou lições aprendidas**

Com esta última entrega o grupo conseguiu concluí-la sem problema algum e mesmo assim melhorar as nossas qualidades no âmbito de construção e desenvolvimento da base de dados do nosso projeto.