|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Shelby FC

**Turno PL1**

Entrega Intermédia Nº6

Autores

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Nome** |
| 2211739 | Micael Pereira |
| 2211695 | André Sousa |
| 2211737 | João Barros |
| 2211713 | João Duarte |

Revisões

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | **Alterações** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Backlog de Produto do Sprint

|  |  |
| --- | --- |
| Prioridade | Item de Trabalho/User Story |
| 1 | Website da Loja Online Finalizado |
| 2 | Website da Instituição – Pagina Dinâmica por estudante |
| 3 | Script da Base de dados |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Alocação de Recursos às Tarefas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome de Estudante | Tarefas | Tempo despendido |
| André Sousa | Website da loja online finalizado  Website da instituição – página dinâmica por aluno | 3h + 1h |
| João Barros | Website da loja online finalizado  Website da instituição – página dinâmica por aluno | 2h + 1h |
| João Duarte | Website da loja online finalizado  Website da instituição – página dinâmica por aluno | 3h + 1h |
| Micael Pereira | Website da loja online finalizado  Website da instituição – página dinâmica por aluno  Script da Base de Dados | 5h + 0h +1h |

# Relatório de Retrospetiva

Esta etapa correu bem, todos os membros conseguiram terminar as tarefas a tempo.

* 1. **Aspetos que correram bem na etapa anterior**
* Website da loja online finalizado
* Website da instituição – página dinâmica por aluno
* Script da Base de Dados
  1. **Aspetos que podiam ter corrido melhor na etapa anterior**

Tivemos um bocado de dificuldade em adaptar as nossas páginas ao *Laravel* com Base de Dados

**3.3 Observações e/ou lições aprendidas**

O grupo conseguiu concluir esta última entrega com sucesso e sem nenhum problema a defrontar, podemos assim melhorar as nossas capacidades em *Laravel*, em *PHP* e em Base de Dados.