Shelby FC

Turno PL1

Entrega Intermédia Nº6

Autores

| Número | Nome |
| --- | --- |
| 2211739 | Micael Pereira |
| 2211695 | André Sousa |
| 2211737 | João Barros |
| 2211713 | João Duarte |

Revisões

| Data | Alterações |
| --- | --- |

# Backlog de Produto do Sprint

| Prioridade | Item de Trabalho/User Story |
| --- | --- |
| 1 | Website da Loja Online Finalizado |
| 2 | Website da Instituição – Pagina Dinâmica por estudante |
| 3 | Script da Base de dados |

# Alocação de Recursos às Tarefas

| Nome de Estudante | Tarefas | Tempo despendido |
| --- | --- | --- |
| André Sousa | Website da loja online finalizado Website da instituição – página dinâmica por aluno Script da Base de Dados | 2h + 4h + 1h |
| João Barros | Website da instituição – página dinâmica por aluno Script da Base de Dados | 4h + 1h |
| João Duarte | Website da instituição – página dinâmica por aluno | 5h |
| Micael Pereira | Website da instituição – página dinâmica por aluno Script da Base de Dados | 5h + 4h |

# Relatório de Retrospetiva

Esta etapa correu bem, todos os membros conseguiram terminar as tarefas a tempo.

  - Aspetos que correram bem na etapa anterior

- Website da loja online finalizado

- Website da instituição – página dinâmica por aluno

- Script da Base de Dados

  - Aspetos que podiam ter corrido melhor na etapa anterior

Feedback entre o website e user podia estar mais abrangente

3.3 Observações e/ou lições aprendidas

O grupo conseguiu concluir esta última entrega com sucesso e sem nenhum problema a defrontar, podemos assim melhorar as nossas capacidades em Laravel, em PHP e em Base de Dados.